美发AI小程序

AI可执行落地方案 v3.0 完整版

适用场景：5店连锁美发 · 无外包团队 · AI自主执行

含：4大新模块 · 11项重要注意事项 · AI自验证规则

版本：v3.0    日期：2025年    保密级别：项目内部

# 第0章：AI执行规则与自验证机制

本方案由AI执行。所有模块、接口、代码均需满足本章规则，执行前必须读完本章。

## 0.1 执行前五问

- 我是否读完了当前模块的全部代码和接口定义？

- 当前操作是否会破坏已有的数据表或接口？

- 隐私合规：是否有照片/人脸数据流向后端或数据库？

- 权限检查：API是否正确过滤了store_id和role？

- 是否已在本地/测试环境验证，再部署到生产环境？

⚠️ 注意：以上5问如有任何一个回答[不确定]，必须停止并重新确认后再继续。

## 0.2 AI自验证清单

| 验证项 | 验证方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务启动 | curl http://localhost:8000/health | 返回 {status:ok} |
| Dify连通性 | POST /v1/workflows/run 测试payload | 200响应带outputs字段 |
| 数据库连接 | SELECT 1; SHOW TABLES; | 表结构完整，无报错 |
| Redis连接 | redis-cli ping | 返回PONG |
| 小程序接口 | wx.request测试每个API | 均返回200，数据格式正确 |
| 权限隔离 | 用不同role token调用API | 角色外数据返回403 |
| 照片隐私 | 检查数据库photo相关字段 | 不存在任何照片URL字段 |

## 0.3 部署顺序

- 服务器环境准备（Nginx + SSL + MySQL + Redis）

- Docker Compose 部署 Dify

- FastAPI 后端部署

- 飞书多维表格配置

- 微信小程序开发与上线

- 自动推送任务部署

- 全链路测试

# 第1章：整体架构与技术选型

## 1.1 系统架构总览

| 层级 | 组件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 微信小程序（原生WXML） | 顾客端 + 商家端UI |
| AI工作流 | Dify（Docker自部署） | 6大工作流，AI智能交互 |
| 后端API | Python FastAPI | 业务逻辑，鉴权，数据读写 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 核心业务数据持久化 |
| 缓存 | Redis | 热数据缓存，会话管理 |
| 数据后台 | 飞书多维表格 | 商家数据录入 + 可视化看板 |
| 文件存储 | 阿里云OSS | 发型师作品集，产品图片 |
| 推送 | 微信订阅消息 | 生日/节日/预约提醒 |
| AI大模型 | 通义千问（阿里云） | NLP理解，推荐生成 |
| 发型预览 | Face++ SDK（前端直传） | 虚拟换发，不经过后端 |

## 1.2 数据流说明

- 顾客操作 → 小程序 → FastAPI → MySQL / Redis / Dify

- 商家录入 → 飞书多维表格 → Webhook → FastAPI同步MySQL

- 发型预览 → 小程序直接调用Face++ SDK → 前端展示，不存储

- 订阅推送 → Python定时任务 → 微信模板消息 API

⚠️ 注意：架构扩展性：所有表均含store_id字段，新增门店只需插入stores表，无需改代码。

# 第2章：服务器环境部署

## 2.1 服务器配置要求

⚠️ 注意：服务器必须选择16GB内存。Weaviate + MySQL + Redis + Nginx + Dify同时运行峰值6-7GB，8GB内存会导致OOM（内存溢出）系统崩溃。

| 配置项 | 最低要求 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4核 | 8核 |
| 内存 | 16GB（必须） | 32GB |
| 硬盘 | 100GB SSD | 200GB SSD |
| 带宽 | 5Mbps | 10Mbps |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS |
| 公网IP | 1个固定IP | 1个固定IP |

## 2.2 基础环境安装

apt update && apt upgrade -y

apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx python3.11 python3-pip mysql-server redis-server

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

pip3 install fastapi uvicorn sqlalchemy pymysql redis python-multipart pydantic schedule

## 2.3 MySQL初始化

mysql -u root -p

CREATE DATABASE hairsalon CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'hairapp'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YourStrongPass123!';

GRANT ALL PRIVILEGES ON hairsalon.* TO 'hairapp'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

## 2.4 Nginx + HTTPS配置

# /etc/nginx/sites-available/hairsalon

server {

listen 443 ssl;

server_name api.yourdomain.com;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/api.yourdomain.com/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/api.yourdomain.com/privkey.pem;

location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8000; proxy_set_header Host $host; }

location /dify/ { proxy_pass http://127.0.0.1:3000/; }

}

certbot --nginx -d api.yourdomain.com

⚠️ 注意：HTTPS是微信小程序的强制要求。必须使用有效域名 + SSL证书，IP地址直接访问不被微信允许。

# 第3章：Dify部署与6大工作流

## 3.1 Dify Docker部署

git clone https://github.com/langgenius/dify.git

cd dify/docker

cp .env.example .env

# 编辑.env，设置以下关键参数：

# SECRET_KEY=your-secret-key-32chars

# DB_PASSWORD=YourDBPass

# DIFY_WORKER_NUM=4   ← 必须设置！

docker compose up -d

⚠️ 注意：DIFY_WORKER_NUM=4 是必须设置的关键参数。默认值为1，并发任务多时会阻塞队列，导致顾客请求超时。不设置此值将严重影响性能。

⚠️ 注意：Dify知识库不会自动同步数据库变化！每次更新发型、套餐、发型师数据后，必须手动触发知识库更新，或部署Webhook触发脚本。否则AI推荐将基于过时数据。

## 3.2 推荐大模型配置

💡 国内合规首选通义千问（阿里云）：低延迟，成本低，无需翻墙，数据不出境。

| 用途 | 推荐模型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 顾客AI推荐 | qwen-plus | 推理质量高，适合复杂问题 |
| 商家AI录入解析 | qwen-turbo | 速度快，成本低 |
| 数据分析总结 | qwen-plus | 需要准确的数学推理 |
| 知识库检索 | text-embedding-v2 | 阿里云嵌入模型 |

## 3.3 工作流清单（WF-01 至 WF-06）

### WF-01：顾客AI发型推荐

触发：顾客在小程序点击「AI帮我选」，输入3个问题答案

- Q1：您的脸型是？（圆/方/长/椭圆/心形）

- Q2：想要的风格？（日系/韩系/复古/时尚/自然）

- Q3：发长偏好？（短发/中发/长发/不限）

输出：TOP3发型推荐 + 原因说明 + 适配发型师列表

# Dify WF-01 调用示例

POST https://api.yourdomain.com/dify/v1/workflows/run

Authorization: Bearer {DIFY_WF01_API_KEY}

{

"inputs": {

"face_type": "圆脸",

"style_pref": "韩系",

"length_pref": "中发"

},

"response_mode": "blocking",

"user": "wx_openid_xxx"

}

⚠️ 注意：Dify API Key绝对不能出现在小程序前端代码中。前端只调用自己的FastAPI，由FastAPI转发给Dify，API Key仅保存在服务器环境变量中。

### WF-02：商家AI录入解析

触发：商家在飞书/小程序商家端，用自然语言描述新套餐/发型师/发型

示例输入：「新增一个套餐，烫发+剪发，价格358元，适合卷发，30岁左右女性」

输出：自动填充结构化表单字段，商家确认后一键保存

### WF-03：发型师智能匹配

触发：顾客选定发型后，系统自动或顾客手动触发

匹配逻辑：技能标签匹配 → 评分排序 → 可用时间过滤 → 返回TOP3

### WF-04：数据分析AI解读

触发：老板/店长在看板点击「AI解读」，或定时自动生成

输入：近30天收入、预约量、客单价、新客占比等数据

输出：自然语言趋势分析 + 异常提醒 + 行动建议

### WF-05：会员智能问答

触发：顾客在小程序点击「咨询客服」

功能：知识库RAG问答（套餐/发型/价格/预约流程），无法回答时转人工

⚠️ 注意：不支持iframe，小程序内的AI对话必须自行实现聊天UI，通过调用Dify Chat API实现，不能嵌入网页。

### WF-06：自动推送定时任务

详见第9章。

# 第4章：数据库设计

## 4.1 核心表结构

### stores（门店表）

CREATE TABLE stores (

id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

name VARCHAR(50) NOT NULL,

address TEXT,

manager_id INT,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

### users（用户表，含权限）

CREATE TABLE users (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

openid VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,

nickname VARCHAR(50),

phone VARCHAR(20),

role ENUM('boss','manager','stylist','customer') DEFAULT 'customer',

store_id VARCHAR(20),

birthday DATE,

points INT DEFAULT 0,

subscribe_msg TINYINT DEFAULT 0,  -- 是否订阅消息

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

### stylists（发型师表）

CREATE TABLE stylists (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

user_id INT,

store_id VARCHAR(20) NOT NULL,

name VARCHAR(30),

skill_tags JSON,   -- ['烫发','染发','剪发']

rating DECIMAL(2,1) DEFAULT 5.0,

intro TEXT,

avatar_url VARCHAR(255),

is_active TINYINT DEFAULT 1

);

### packages（套餐表）

CREATE TABLE packages (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

store_id VARCHAR(20),

name VARCHAR(100),

price DECIMAL(10,2),

description TEXT,

tags JSON,

is_active TINYINT DEFAULT 1

);

### hairstyles（发型表）

CREATE TABLE hairstyles (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

name VARCHAR(100),

style_id VARCHAR(50),   -- 用于发型预览SDK

color_id VARCHAR(50),   -- 用于发型预览SDK

face_types JSON,        -- 适合脸型

style_tags JSON,        -- 风格标签

thumbnail_url VARCHAR(255),

is_active TINYINT DEFAULT 1

);

⚠️ 注意：hairstyles表中只保存style_id和color_id（文本字段），绝不保存用户照片URL。顾客照片仅在前端调用Face++ SDK时临时使用，不经过后端，不写入数据库。

### appointments（预约表）

CREATE TABLE appointments (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

customer_id INT,

stylist_id INT,

store_id VARCHAR(20),

package_id INT,

hairstyle_id INT,

appt_time DATETIME,

status ENUM('pending','confirmed','done','cancelled') DEFAULT 'pending',

style_id VARCHAR(50),

color_id VARCHAR(50),

notes TEXT,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

### members（会员积分表）

CREATE TABLE members (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

user_id INT UNIQUE,

store_id VARCHAR(20),

total_spent DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

visit_count INT DEFAULT 0,

points INT DEFAULT 0,

level ENUM('普通','银卡','金卡','钻石') DEFAULT '普通',

last_visit DATE

);

⚠️ 注意：充值/储值功能涉及预付款法律合规风险（需申请相关资质）。MVP阶段建议只做积分+优惠券，不做余额储值。若客户坚持要做，需先咨询法务。

# 第5章：FastAPI后端与RBAC权限

## 5.1 RBAC权限矩阵

| 角色 | 可见数据范围 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| boss（老板） | 全部门店 | 查看所有数据，AI看板，账号管理 |
| manager（店长） | 本店数据 | 本店预约/收入/库存管理 |
| stylist（发型师） | 本人数据 | 个人预约，作品集管理，业绩查看 |
| customer（顾客） | 本人数据 | 预约，查看发型，AI推荐 |

## 5.2 关键API接口清单

# 认证

POST /auth/wx-login          # 微信小程序登录，返回JWT

# 发型推荐（代理Dify）

POST /ai/recommend           # 顾客AI发型推荐

POST /ai/parse-package       # 商家AI录入解析

GET  /ai/data-analysis       # 数据分析AI解读

# 预约

POST /appointments           # 创建预约

GET  /appointments           # 查询预约列表（按权限过滤）

PUT  /appointments/{id}      # 更新预约状态

# 发型师

GET  /stylists               # 发型师列表

POST /stylists/{id}/portfolio # 上传作品

# 套餐

GET  /packages               # 套餐列表

POST /packages               # 新增套餐（manager/boss）

# 产品库存

GET  /products               # 产品列表

POST /products/stock-adjust  # 库存调整

GET  /products/low-stock     # 低库存预警

# 统计看板

GET  /stats/store/{id}       # 门店业绩统计

GET  /stats/stylist/{id}     # 发型师业绩

GET  /stats/overview         # 总体概览（boss）

# 会员

GET  /members/{id}           # 会员信息

POST /members/points         # 积分操作

# 外部平台（预留）

POST /external/meituan/sync  # 美团数据同步（预留）

POST /external/douyin/sync   # 抖音数据同步（预留）

GET  /external/stats         # 外部平台汇总统计

## 5.3 权限中间件核心逻辑

# 每个API请求都经过权限过滤

@app.middleware('http')

async def rbac_middleware(request, call_next):

user = decode_jwt(request.headers.get('Authorization'))

if user.role == 'stylist':

request.state.filter_stylist_id = user.stylist_id

elif user.role == 'manager':

request.state.filter_store_id = user.store_id

elif user.role == 'boss':

pass  # 无过滤

return await call_next(request)

⚠️ 注意：所有涉及store_id过滤的API，必须在服务端强制执行，不能仅依赖前端传参。前端传的store_id只作参考，服务端以JWT中的store_id为准。

# 第6章：微信小程序前端

## 6.1 页面结构

| 页面路径 | 功能 | 用户角色 |
| --- | --- | --- |
| pages/index/index | 首页/门店选择 | 全部 |
| pages/ai-guide/index | AI发型推荐（3问） | 顾客 |
| pages/browse/index | 手动浏览发型/套餐 | 顾客 |
| pages/preview/index | 虚拟试发（Face++ SDK） | 顾客 |
| pages/appointment/index | 预约页面 | 顾客 |
| pages/member/index | 会员中心/积分 | 顾客 |
| pages/merchant/index | 商家后台首页 | 管理员 |
| pages/merchant/ai-entry | AI自然语言录入 | 管理员 |
| pages/merchant/packages | 套餐管理 | manager/boss |
| pages/merchant/stylists | 发型师管理 | manager/boss |
| pages/merchant/portfolio | 发型师作品集管理 | stylist |
| pages/merchant/products | 产品库存管理 | manager/boss |
| pages/merchant/stats | 数据看板 | manager/boss |

## 6.2 隐私合规：发型预览

⚠️ 注意：隐私弹窗是法规强制要求，不能绕过或简化。顾客必须主动点击「同意并继续」才能上传照片。

// 正确流程：先弹窗，再上传

showPrivacyDialog() {

wx.showModal({

title: "温馨提示",

content: "您的照片将发送至AI渲染服务进行发型预览，本平台不保存您的照片。",

confirmText: "同意并继续",

cancelText: "取消",

success: (res) => {

if (res.confirm) this.choosePhoto()

}

})

}

// 前端直传Face++ SDK CDN，不经过后端

choosePhoto() {

wx.chooseMedia({ count: 1, mediaType: ['image'],

success: (res) => {

const tempPath = res.tempFiles[0].tempFilePath

// 直接调用Face++ SDK，不发给自己的服务器

FacePPSDK.virtualHairChange({ photo: tempPath, style_id, color_id })

.then(result => this.setData({ previewUrl: result.preview_url }))

}

})

}

## 6.3 订阅消息

⚠️ 注意：微信订阅消息不能强制推送。必须在顾客完成某个操作（预约/消费）时，展示授权弹窗请求订阅，顾客主动勾选才能发送。

⚠️ 注意：需要提前申请「本地服务-美容美发」类目的长期订阅资格，审核周期1-4周，务必提前申请，否则只能发一次性订阅消息。

// 正确方式：在用户操作完成后请求订阅

wx.requestSubscribeMessage({

tmplIds: [BIRTHDAY_TEMPLATE_ID, APPT_TEMPLATE_ID],

success(res) {

if (res[BIRTHDAY_TEMPLATE_ID] === 'accept') {

// 更新数据库subscribe_msg=1

}

}

})

# 第7章：飞书多维表格数据后台

## 7.1 为什么用飞书

- 零开发成本：拖拽创建表单，5分钟搭建数据录入界面

- 移动端支持：老板手机上看实时数据，无需开发APP

- Dashboard：飞书内置仪表盘，5分钟刷新，图表自动生成

- 权限管理：按人/按视图分享，不同角色看不同数据

⚠️ 注意：飞书是数据展示和录入的辅助工具，MySQL才是系统的主数据库。飞书数据变更需通过Webhook同步到MySQL，否则两边数据会不一致。

## 7.2 飞书表结构设计

| 表名 | 字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 套餐表 | 套餐名/价格/标签/门店/状态 | 商家录入和管理套餐 |
| 发型师表 | 姓名/技能/评分/门店/在职状态 | 发型师信息维护 |
| 发型库 | 发型名/风格/脸型/style_id/color_id | 发型选择素材库 |
| 预约记录 | 时间/顾客/发型师/套餐/状态 | 只读，从MySQL同步 |
| 业绩看板 | 门店/日期/收入/预约量 | 数据分析 |
| 库存表 | 产品名/当前库存/预警值/门店 | 库存管理 |

## 7.3 飞书Webhook同步配置

# FastAPI接收飞书变更通知

@app.post('/feishu/webhook')

async def feishu_webhook(data: dict):

event_type = data.get('type')

if event_type == 'record.update':

table_id = data['table_id']

record = data['record']

await sync_to_mysql(table_id, record)

return {'code': 0}

# 第8章：产品零售与库存管理（新模块）

## 8.1 功能概述

- 产品管理：录入洗发水/护发素/发膜等零售产品

- 库存追踪：实时库存数量，支持多门店独立库存

- 低库存预警：库存低于阈值自动提醒（每天08:00检查）

- 销售记录：与预约/消费挂钩，自动扣减库存

## 8.2 数据库表设计

CREATE TABLE products (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

store_id VARCHAR(20) NOT NULL,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

category VARCHAR(50),       -- 洗护/造型/护理

price DECIMAL(10,2),

cost_price DECIMAL(10,2),

stock INT DEFAULT 0,

low_stock_alert INT DEFAULT 10,  -- 低库存预警阈值

image_url VARCHAR(255),     -- 阿里云OSS图片URL

is_active TINYINT DEFAULT 1,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

CREATE TABLE stock_logs (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

product_id INT,

store_id VARCHAR(20),

change_type ENUM('in','out','adjust'),

quantity INT,

remark TEXT,

operator_id INT,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## 8.3 低库存预警逻辑

# 每天08:00执行

def run_stock_alert():

low_stock = db.query(

'SELECT * FROM products WHERE stock <= low_stock_alert AND is_active=1'

)

for product in low_stock:

manager = get_store_manager(product.store_id)

send_subscribe_msg(manager.openid, '库存预警', {

'产品': product.name,

'当前库存': product.stock,

'预警阈值': product.low_stock_alert

})

💡 low_stock_alert字段默认值为10，各门店店长可在飞书表中自行调整各产品的预警阈值。

# 第9章：发型师作品集（新模块）

## 9.1 功能概述

- 发型师在小程序上传自己的作品照片（顾客造型前后对比等）

- 顾客浏览发型师时可查看其历史作品

- 作品集帮助顾客选择匹配风格的发型师

- 支持标签分类：烫发/染发/剪发/造型

## 9.2 数据库表

CREATE TABLE stylist_portfolios (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

stylist_id INT NOT NULL,

store_id VARCHAR(20),

image_url VARCHAR(255) NOT NULL,   -- 阿里云OSS

title VARCHAR(100),

tags JSON,                          -- ['烫发','韩系']

description TEXT,

is_public TINYINT DEFAULT 1,

sort_order INT DEFAULT 0,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## 9.3 图片上传到阿里云OSS

# FastAPI生成OSS临时上传凭证

@app.get('/oss/upload-token')

async def get_oss_token(current_user=Depends(get_current_user)):

sts_client = oss2.StsClient(...)

token = sts_client.assume_role(role_arn, 'portfolio-upload', 900)

return {

'access_key_id': token.credentials.access_key_id,

'access_key_secret': token.credentials.access_key_secret,

'security_token': token.credentials.security_token,

'bucket': 'hairsalon-portfolio',

'endpoint': 'oss-cn-shanghai.aliyuncs.com'

}

⚠️ 注意：OSS的AccessKey Secret不能放在前端代码。必须通过STS临时凭证机制，由后端生成短时效（15分钟）的上传凭证给前端。

💡 作品集图片建议压缩到1MB以内再上传，OSS支持图片处理URL参数（?x-oss-process=image/resize,w_800）实现自动压缩。

# 第10章：会员生日/节日自动推送（新模块 WF-06）

## 10.1 推送场景设计

| 推送类型 | 触发条件 | 执行时间 | 消息内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生日祝福 | 当天生日的会员 | 每天01:00 | 生日优惠券+问候语 |
| 节日问候 | 元旦/春节/母亲节等 | 节前1天01:30 | 节日优惠活动推送 |
| 召回提醒 | 超过60天未访问 | 每天02:00 | 「想念您」+专属折扣 |
| 库存预警 | 产品库存<阈值 | 每天08:00 | 通知店长补货 |
| 外部平台同步 | 预留接口 | 每天03:00 | 美团/抖音数据同步（未来） |

⚠️ 注意：微信订阅消息不支持批量强制推送。发送前必须检查用户的subscribe_msg字段是否为1（已订阅），未订阅用户不能发送，否则违反微信规范，可能导致小程序被封。

## 10.2 定时任务部署

# push_tasks.py（独立进程，由systemd管理）

import schedule, time

from tasks import run_birthday_push, run_holiday_push

from tasks import run_comeback_push, run_stock_alert, run_external_sync

schedule.every().day.at('01:00').do(run_birthday_push)

schedule.every().day.at('01:30').do(run_holiday_push)

schedule.every().day.at('02:00').do(run_comeback_push)

schedule.every().day.at('08:00').do(run_stock_alert)

schedule.every().day.at('03:00').do(run_external_sync)  # 预留

while True:

schedule.run_pending()

time.sleep(60)

# systemd服务配置 /etc/systemd/system/hairpush.service

[Unit]

Description=Hair Salon Push Tasks

After=network.target

[Service]

ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/hairsalon/push_tasks.py

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

systemctl enable hairpush && systemctl start hairpush

## 10.3 生日推送核心逻辑

def run_birthday_push():

today = datetime.now()

members = db.query(

'SELECT * FROM users WHERE MONTH(birthday)=%s AND DAY(birthday)=%s AND subscribe_msg=1'

, (today.month, today.day)

)

for member in members:

coupon = create_birthday_coupon(member.id)

wx_send_subscribe_msg(member.openid, BIRTHDAY_TEMPLATE_ID, {

'thing1': '生日快乐！您的专属优惠券已到账',

'amount2': f'{coupon.discount}折优惠',

'time3': f'有效期至{coupon.expires}'

})

# 第11章：抖音/美团/大众点评预留接口

## 11.1 预留策略说明

💡 当前阶段这些接口仅作占位，返回固定响应。当客户决定接入某平台时，只需实现对应函数，不影响其他模块。

## 11.2 预留数据库表

CREATE TABLE external_platform_data (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

platform ENUM('meituan','douyin','dianping') NOT NULL,

store_id VARCHAR(20) NOT NULL,

external_order_id VARCHAR(100),

amount DECIMAL(10,2),

customer_name VARCHAR(50),

service_name VARCHAR(100),

service_date DATE,

raw_json JSON,

synced_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## 11.3 预留API接口（空实现）

@app.post('/external/meituan/sync')

async def meituan_sync(data: dict):

# 预留：美团数据同步

# TODO: 验证美团签名，解析订单数据，写入external_platform_data

return {'status': 'not_connected', 'msg': '美团接口未开通'}

@app.post('/external/douyin/sync')

async def douyin_sync(data: dict):

# 预留：抖音/团购数据同步

return {'status': 'not_connected', 'msg': '抖音接口未开通'}

@app.post('/external/dianping/sync')

async def dianping_sync(data: dict):

# 预留：大众点评同步

return {'status': 'not_connected', 'msg': '大众点评接口未开通'}

@app.get('/external/stats')

async def external_stats(store_id: str = None):

data = db.query(

'SELECT platform, COUNT(*) cnt, SUM(amount) total

FROM external_platform_data WHERE 1=1'

)

# 返回各平台汇总数据

return {'status': 'ok', 'data': data}

## 11.4 接入各平台的前置条件

| 平台 | 前置条件 | 预计工期 |
| --- | --- | --- |
| 美团 | 美团商家开放平台申请，获取AppKey/AppSecret | 3-5天开发 |
| 抖音团购 | 抖音开放平台商家入驻，获取access_token | 3-5天开发 |
| 大众点评 | 大众点评商家授权，申请数据API | 2-3天开发 |

# 第12章：⚠️ 重要注意事项汇总（AI必读）

本章汇总了项目中所有重要的风险点、易错点和强制要求。AI执行每个模块时，必须先检查本章相关条目。

## 12.1 服务器与基础设施

⚠️ 注意：服务器内存必须是16GB。8GB内存在Dify+MySQL+Redis+Nginx+Weaviate全部运行时会OOM崩溃。选购服务器时这是第一优先级。

⚠️ 注意：DIFY_WORKER_NUM=4 必须在.env中配置。默认值1在高并发时会让所有工作流请求排队，严重影响顾客体验。

⚠️ 注意：HTTPS是微信小程序的强制要求。开发环境可用，生产环境必须有有效SSL证书和域名，不接受IP直接访问。

## 12.2 AI工作流与知识库

⚠️ 注意：Dify知识库不自动同步数据库。每次发型/套餐/发型师数据变更后，必须手动或通过脚本触发知识库更新，否则AI推荐结果会基于过时数据产生错误推荐。

⚠️ 注意：Dify API Key和Face++ AppKey绝对不能出现在小程序前端代码中。前端代码可被反编译，泄露API Key会造成费用损失和安全风险。所有密钥仅保存在服务器环境变量中。

💡 建议在服务器.env文件中统一管理：DIFY_API_KEY、FACEPP_API_KEY、OSS_ACCESS_KEY等所有密钥。

## 12.3 隐私合规

⚠️ 注意：顾客照片绝对不能存储。Face++虚拟换发功能必须使用前端SDK直传方式，照片不经过后端服务器，数据库中不保存任何照片URL。只保存style_id和color_id两个文本字段。

⚠️ 注意：隐私弹窗不能跳过。在调用任何拍照/选图功能前，必须先弹出隐私说明弹窗，用户主动点击「同意」才能继续。这是法律合规要求。

## 12.4 微信小程序限制

⚠️ 注意：微信小程序不支持iframe。所有AI对话界面必须自行开发聊天UI，通过调用Dify Chat API实现消息交互，不能嵌入任何网页。

⚠️ 注意：微信订阅消息不能强制批量发送。只能在用户主动操作时请求订阅授权，用户明确同意后才能发送。需提前申请「本地服务-美容美发」长期订阅资格，审核需1-4周，必须在上线前2个月申请。

## 12.5 财务与法律风险

⚠️ 注意：充值储值（余额充值/储值卡）有预付款合规风险，需申请相关资质。MVP阶段强烈建议改用积分+优惠券替代，规避法律风险。如客户坚持做储值功能，必须先咨询法律顾问。

## 12.6 运营注意事项

⚠️ 注意：飞书和MySQL的数据同步必须测试。飞书是展示和录入工具，MySQL是系统主数据库，两边必须保持一致。Webhook同步脚本需要单独部署和测试，确认每次飞书录入后MySQL能正确更新。

⚠️ 注意：外部平台预留接口当前返回{status: not_connected}。这是正确行为，说明接口已预留但未接入。接入前不要修改这些接口的路由路径，以保证未来对接时URL不变。

💡 新增管理员：在users表中插入用户记录，设置role和store_id字段即可。不需要改代码。

💡 新增门店：在stores表中插入一条记录，相关API会自动支持新门店的数据隔离。

# 第13章：测试与上线验收

## 13.1 功能测试清单

| 模块 | 测试项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 微信登录 | 小程序微信授权登录 | 获取openid，JWT返回正常 |
| AI推荐 | 输入脸型/风格/发长 | 返回3个发型推荐，有理由说明 |
| 手动浏览 | 浏览发型/套餐列表 | 数据加载正常，图片显示 |
| 发型预览 | 拍照上传虚拟试发 | 隐私弹窗出现，预览图生成 |
| 预约流程 | 选发型→选发型师→选时间→确认 | 预约记录写入数据库 |
| 权限隔离 | 不同role账号访问数据 | 角色外数据返回403 |
| 商家录入 | 自然语言描述套餐 | AI正确解析为结构化字段 |
| 数据看板 | boss账号查看全店数据 | 图表正常显示，数据正确 |
| 库存预警 | 设置低阈值产品 | 次日08:00收到推送通知 |
| 生日推送 | 设置当天生日会员 | 次日01:00收到生日消息 |
| 作品集上传 | 发型师上传照片 | 图片保存到OSS，可显示 |
| 飞书同步 | 飞书中录入新套餐 | MySQL中同步更新 |

## 13.2 上线前必检

- 所有API均有HTTPS，无HTTP接口暴露

- Dify API Key未出现在小程序代码包中

- 数据库无photo/image_url字段存储顾客照片

- 隐私弹窗在拍照前必弹，无法绕过

- DIFY_WORKER_NUM=4已配置

- 订阅消息模板已申请并审核通过

- 飞书Webhook同步已测试，MySQL数据一致

- 各角色权限隔离测试通过

- 服务器内存≥16GB

- Nginx + SSL证书配置正确

## 13.3 运维监控

- 服务器监控：宝塔面板（图形化监控CPU/内存/磁盘）

- 错误日志：FastAPI日志 + Dify Docker logs

- 数据库备份：每日自动备份MySQL到阿里云OSS

- 飞书报警：通过飞书机器人发送服务器异常通知

本方案至此完结。如需新增功能，参照以下扩展原则：

- 新增模块：在FastAPI新增路由文件，在MySQL新建表，添加store_id字段

- 新增门店：stores表插入记录，users表分配manager账号

- 接入外部平台：实现/external/{platform}/sync接口的业务逻辑

- 新增AI能力：在Dify创建新工作流，FastAPI新增代理接口

扩展成本低，不影响已上线功能。